UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC #10 — Categoría A

CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO (GANTT SEMANAL)

PFC #10 — Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física | Documento 10 de 12 — Anexo A

El cronograma integra preparación ética, elicitación, análisis, especificación, validación, MVP y publicación. Las actividades con personas se ejecutarán únicamente con consentimiento y aval aplicables.

| Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico, alcance y objetivo | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de interesados | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expediente ético A1–A12 y Cat. A |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avales institucional y específico |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consentimientos informados |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrevistas semiestructuradas |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encuesta y observación |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesión Design Thinking |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y requisitos crudos |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERS/SRS, priorización y trazabilidad |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado UML y prototipos |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Entrega 1A |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega 1B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Taller de validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Ajustes, pruebas y Entrega 2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| MVP, experimento y manuscrito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Entrega 2B, defensa y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |