UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — Carrera de Ingeniería de Software

ISR-401 Ingeniería de Requisitos | 2026-2027 PPA | Expediente ético PFC #10 — Categoría A

ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

PFC #10 — Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física | Documento 11 de 12 — Anexo A | Categoría A — Datos sensibles de salud y biométricos

Matriz cualitativa de riesgos éticos, técnicos, operativos y reputacionales. Probabilidad e impacto: Baja, Media o Alta. Se revisará antes de cada actividad con participantes y antes de publicar evidencias.

| # | Descripción del riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Divulgación de datos personales. | Media | Alto | Alto | Códigos; correspondencia separada; AES-256; acceso restringido; revisión previa. |
| 2 | Captura accidental de datos clínicos o imagen de paciente. | Baja | Alto | Alto | No ingresar a atención clínica; detener, aislar y eliminar en 24 h; reportar. |
| 3 | Uso del prototipo como diagnóstico. | Baja | Alto | Alto | Aviso de uso académico; resultados no diagnósticos; revisión profesional. |
| 4 | Reidentificación por rol, voz o contexto. | Media | Alto | Alto | Generalizar cargos; no publicar audio; revisión cruzada de variables. |
| 5 | Pérdida, robo o acceso no autorizado. | Media | Alto | Alto | Cifrado, 2FA, respaldo cifrado, permisos mínimos y registro de acceso. |
| 6 | Sesgo o error del análisis de movimiento. | Media | Medio | Medio | Datos diversos; métricas transparentes; advertencias; revisión humana. |
| 7 | Daño reputacional al establecimiento. | Baja | Alto | Medio | No identificar sin aval; resultados agregados; revisión de datos institucionales. |
| 8 | Retiro o indisponibilidad de participantes. | Media | Medio | Medio | Agenda alternativa; retiro sin presión; no sustituir con datos inventados. |
| 9 | Incumplimiento del cronograma. | Media | Medio | Medio | Reunión semanal; responsables; holgura y prioridad a tareas críticas. |
| 10 | Mezcla o presentación falsa de datos sintéticos y reales. | Baja | Alto | Alto | Etiquetado de origen, trazabilidad, control de versiones y auditoría docente. |

| Revisó el líder: ______________________________ | Fecha: __________________ |
| --- | --- |
| Aprobó el docente: ____________________________ | Fecha: __________________ |